# NEXMAX CHRONICLE ― はじまりの未来 ―

## プロトタイプ検証仕様（P1〜P4）

目的：Godotの既存P0を壊さず、M1 Mac 8GBで「IDO→江戸→NMClawと仲間→未来の変化」が成立するかを検証する。

### 制作の優先順位

| 順番 | 試作シーン | 必須の体験 | 受け入れ基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ClawPrototype | 補助照準、つかむ、保持、離す | 初見で操作を再現でき、視点が破綻しない |
| 2 | IDOPrototype | 2026年のQR標識から1726年へ移動 | Fで反応、年代表示、帰還、ロード失敗なし |
| 3 | GatePrototype | 源兵衛が歯止めを調整、おはるの合図で離す | 操作しなければ進まないが、仲間がいないと成功しない |
| 4 | TimelinePrototype | 絵図が残り、2026年の記録が変わり、2086年の保守路が開く | セーブ／ロード前後でフラグが一貫する |

### Godot状態フラグ

- gate_repaired: bool（1726年で修復が完了）

- genbei_drawing_found: bool（絵図が継承された）

- drawing_confirmed: bool（2026年に記録を確認）

- future_route_open: bool（drawing_confirmedから算出）

- claw_state（IDLE / AIMING / GRABBING / HOLDING / RELEASING）

- current_era（1726 / 2026 / 2086）

### Clawプロトタイプの操作

- 右クリック長押し：Claw構え。

- 構え中の左クリック：つかむ／離す。

- Claw対象は最初1個。物理エンジンで自由に運ばず、レールや設置位置へ移動する。

- 構えていない時の左クリックは既存攻撃（未実装なら操作なしでも可）。

- 誤照準は音と照準で伝え、失敗時はすぐ再挑戦可能にする。

### AI実装依頼のテンプレート

NEXMAX CHRONICLEのGodot既存P0を読んでください。
Apple M1・8GB、Godot 4 Standard、GDScript、Compatibility描画が条件です。
この依頼では「ClawPrototype.tscn」のみ実装してください。
対象の歯車へ近づき、右クリック構え、左クリックでつかみ、
保持した後、左クリックで離せることを確認します。
大きな物理シミュレーションは実装せず、補間移動・固定した設置点を使ってください。
既存の移動・ジャンプ・ダッシュ・カメラを変更しないでください。
変更ファイル一覧、手動テスト手順、起動ログで確認すべき項目、
未実装の事項を最後に報告してください。

### まず計測すること

- Clawを初見で使えるまでの時間。

- 操作中の視点の見失い・意図しない解除の回数。

- IDOから移動先を推測できるか。

- 過去での操作が未来の変化につながったと説明できるか。

- M1 MacでのFPS・メモリ使用・移動時の停止時間。

注意：このドキュメントは実装仕様であり、検証が完了した証明ではない。現実のIDOが時空移動できるわけではない。1726年にQR標識は存在しない。